# Informe del Sprint 1

Plan de desarrollo e incremento funcional

Análisis y Clasificación Automática del Discurso de Odio en Comunidades de Reddit Asociadas a Millennials y Generación Z mediante Machine Learning y Procesamiento de Lenguaje Natural

Universidad Privada del Norte

Periodo: 14 al 20 de septiembre de 2026
Fecha de entrega académica: pendiente de definición
Versión técnica: fc3fdca
Rama: codex/sprint1-entrega

# Resumen del avance

El Sprint 1 dispone de planificación, backlog priorizado, criterios de terminado, estrategia de repositorio y plan de seguridad. El incremento funcional permite clasificar comentarios, consultar reportes y guardar voluntariamente consultas en Historial. La anotación se mantiene como herramienta interna separada.

La verificación local concluyó con 23 pruebas aprobadas, sin fallos ni errores. La demostración utiliza 72 registros sintéticos. La revisión y aceptación del equipo, la publicación remota y la evaluación científica con datos reales continúan pendientes.

# Contenido

1  Plan de desarrollo y metodología

2  Backlog priorizado y criterios de terminado

3  Repositorio y estrategia de ramas

4  Plan de seguridad integral

5  Registros de ejecución y control

6  Demostración del incremento funcional

7  Preparación del acceso a datos

8  Verificación y resultados

# 1 Plan de desarrollo y metodología

Proyecto: Análisis y Clasificación Automática del Discurso de Odio en Comunidades de Reddit Asociadas a Millennials y Generación Z mediante Machine Learning y Procesamiento de Lenguaje Natural.

## Objetivo y alcance

Preparar entorno, organización, requisitos, seguridad y procedimientos de datos del Sprint 1, y demostrar un prototipo local de Clasificación, Reportes e Historial. El prototipo utiliza ejemplos sintéticos. La investigación final requiere corpus autorizado, anotación independiente y evaluación aún no acreditados. No se promete que el Transformer superará a los modelos clásicos.

## Periodo

Inicio: 14 de septiembre de 2026.

Cierre técnico previsto: 20 de septiembre de 2026, hora de Lima.

Duración: siete días calendario incluyendo inicio y fin, indicada por el usuario.

Entrega académica: pendiente de definición.

S3 proponía sprints de dos semanas. Se registra esta diferencia para Sprint 1; las fechas siguientes no se inventan. El inicio describe el periodo indicado, no acredita actividades ni reuniones realizadas el día 14. Las evidencias técnicas se generaron durante desarrollo asistido y no se atribuyen como horas individuales ejecutadas por los estudiantes.

## Organización funcional aceptada

| Subsistema | Función |
| --- | --- |
| Clasificación | Ingreso de texto, preprocesamiento, categoría, latencia y probabilidad cuando exista. Guardado opcional. |
| Reportes | Métricas y comparación de modelos; exploración del corpus como vista interna. |
| Historial | Consulta de inferencias guardadas con texto procesado, fecha, modelo y resultado. No es un dataset anotado. |

Anotación es una herramienta interna separada (annotation_app.py), fuera de la navegación principal. No constituye un cuarto subsistema ni implica autenticación.

## Metodología Scrum

Cada tarea se relaciona con historia, criterio de aceptación y evidencia. Primero se verifica un flujo mínimo; después se completan datos, anotación y modelos. Los roles proceden de S3:

| Rol | Integrante | Responsabilidad de seguimiento |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Sintia Julissa Truyenque Perales | Priorizar backlog y revisar aceptación. |
| Scrum Master | Erick Daniel Carbajal Quiñonez | Coordinar seguimiento, impedimentos y revisión. |
| Desarrollo de Datos y ML/NLP | Crisdel Aldemir Gonzales Canales | Datos, preprocesamiento y modelos. |
| Pruebas, calidad y evaluación | Jeanpierre Amilcar Casimiro Guerra | Pruebas, métricas y evidencia. |

Esta asignación no certifica que cada integrante haya ejecutado las tareas registradas.

### Eventos

Planning: acordar Sprint Goal, tareas y capacidad; registrar asistentes y fecha reales.

Daily: revisar avance, siguiente tarea e impedimentos durante el sprint.

Review: demostrar el incremento y registrar criterios aceptados o rechazados.

Retrospectiva: acordar una mejora con responsable y fecha.

Los formatos están en 05_registros.md. No hay evidencia suficiente para declarar realizadas estas ceremonias.

## Plan de entregas

Se usa S3 como referencia operativa de esta entrega, sin sustituir silenciosamente el cronograma del PDF. La armonización general debe ratificarse con el equipo.

| Sprint | Objetivo | Condición de cierre |
| --- | --- | --- |
| 1 | Entorno, backlog, requisitos, preparación de acceso, manual e incremento local | Evidencias técnicas y documentación; revisión del equipo registrada. |
| 2 | Obtención autorizada y preparación del corpus | Procedencia, periodo, idioma y minimización verificados. |
| 3 | Piloto y anotación | Dos evaluadores, adjudicación y kappa reportado; revisar si no alcanza 0,70. |
| 4 | Reglas, regresión logística y SVM | Particiones por hilo y selección en validación. |
| 5 | Transformer multilingüe | Ajuste documentado y comparación en validación; test reservado. |
| 6 | Integración | Modelos seleccionados integrados y pruebas de aceptación. |
| 7 | Evaluación final | Mismo test, errores, límites y documentación final. |

Funciones adelantadas no equivalen a cerrar sprints posteriores: faltan sus datos y evidencias científicas.

## Arquitectura

Streamlit sirve la interfaz local. corpus.py valida CSV/Parquet y data_pipeline.py limpia texto. annotations.py registra anotaciones en SQLite. experiment.py y train_models.py separan por hilo, seleccionan en validación y evalúan. model_registry.py carga artefactos de una ejecución. history_store.py mantiene inferencias fuera del corpus. maintenance.py respalda SQLite y comprueba integridad.

## Recursos

Se utilizan el equipo local y herramientas existentes; no se contrató infraestructura ni cómputo de pago. S/ 0 es el desembolso incremental confirmado, no el costo total del proyecto. Las horas reales del equipo no están acreditadas: deben registrarse sin estimarlas retrospectivamente como si fueran mediciones.

## Riesgos prioritarios

| Riesgo | Respuesta | Estado |
| --- | --- | --- |
| Acceso a datos no concedido | Preparar solicitud; alternativa licenciada con revisión de alcance. | Pendiente externo. |
| Identificación por texto | Minimización y revisión manual. | Control automático parcial. |
| Clasificación equivocada | Limitaciones visibles, revisión humana y casos funcionales. | Reglas tienen limitaciones conocidas. |
| Fuga entre particiones | Agrupar por hilo y rechazar duplicados. | Pruebas automatizadas. |
| Pérdida de archivos | Versionar y probar restauración. | Herramienta y pruebas locales. |
| Documentos contradictorios | Registrar diferencias y acordar por contenido. | Armonización pendiente. |

# 2 Backlog priorizado y criterios de terminado

## Sprint Goal

Disponer de entorno reproducible, requisitos trazables, planificación y seguridad documentadas, y demostrar Clasificación, Reportes e Historial con datos sintéticos.

Periodo: 14–20 de septiembre de 2026. Entrega académica pendiente. Este backlog organiza alcance y evidencia disponibles; no se presenta como acta de Planning realizada el día 14.

## Product Backlog priorizado

| Historia S3 | Prioridad | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Alta | Obtener datos permitidos y documentar procedencia. | Preparación; sin acceso concedido ni recolector. |
| HU-02 | Alta | Minimizar datos e identificarlos internamente. | Implementado parcialmente; revisión y controles pendientes. |
| HU-03 | Alta | Manual y anotación independiente. | Herramienta y borrador; evaluación humana pendiente. |
| HU-04 | Alta | Comparar reglas, clásicos y Transformer. | Demostración sintética; Transformer real pendiente. |
| HU-05 | Alta | Clasificar y mostrar puntuación cuando exista. | Incremento local. Historial se sustenta además en S5 y Sprint 6 de S3. |
| HU-06 | Media | Métricas, errores y pruebas por idioma/comunidad. | Herramientas disponibles; evaluación real pendiente. |

## Sprint Backlog

Los responsables corresponden a seguimiento según S3; no certifican autoría de la ejecución asistida.

### S1-01

Prioridad: Alta

Historia: Todas

Criterio de aceptación: Entorno ejecuta pruebas y registra versiones exactas.

Responsable: Crisdel

Evidencia y estado: Lockfile y pruebas; técnico verificado.

### S1-02

Prioridad: Alta

Historia: Todas

Criterio de aceptación: Cambios identificables por rama y commit.

Responsable: Erick

Evidencia y estado: Git local y documento de ramas; ver registro.

### S1-03

Prioridad: Alta

Historia: Todas

Criterio de aceptación: Backlog priorizado, responsables y DoD definidos.

Responsable: Sintia

Evidencia y estado: Este documento; capacidad del equipo por ratificar.

### S1-04

Prioridad: Alta

Historia: Todas

Criterio de aceptación: Requisitos relacionados con funciones y evidencia.

Responsable: Sintia / Jeanpierre

Evidencia y estado: Matriz inferior; aceptación pendiente.

### S1-05

Prioridad: Alta

Historia: HU-01

Criterio de aceptación: Preparar solicitud sin iniciar extracción no autorizada.

Responsable: Crisdel

Evidencia y estado: 07_preparacion_datos.md; envío pendiente.

### S1-06

Prioridad: Alta

Historia: HU-03

Criterio de aceptación: Manual define clases, independencia y adjudicación.

Responsable: Jeanpierre

Evidencia y estado: ../manual_anotacion.md; especialistas pendientes.

### S1-07

Prioridad: Alta

Historia: HU-02

Criterio de aceptación: Seguridad cubre datos, app, infraestructura e incidentes.

Responsable: Erick / Jeanpierre

Evidencia y estado: 04_seguridad.md, configuración y respaldo.

### S1-08

Prioridad: Alta

Historia: HU-05 / S5

Criterio de aceptación: Clasificar y guardar opcionalmente una inferencia consultable.

Responsable: Crisdel / Jeanpierre

Evidencia y estado: Pruebas de interfaz e historial.

### S1-09

Prioridad: Media

Historia: HU-06 / S5

Criterio de aceptación: Reportes integra evaluación y corpus.

Responsable: Jeanpierre

Evidencia y estado: Pruebas y ejecución demostrativa.

### S1-10

Prioridad: Alta

Historia: Todas

Criterio de aceptación: Conservar evidencia, incidencias y guía de demostración.

Responsable: Erick / Jeanpierre

Evidencia y estado: Evidencias; Review pendiente.

## Trazabilidad

Se conserva el prefijo del documento: los códigos RF/RNF no son equivalentes entre fuentes.

| Referencia | Función | Aceptación técnica y límite |
| --- | --- | --- |
| PC4 RF-01 / S3 HU-01 / PDF RF-01 | Procedencia | Rechazar datos reales sin evidencia; no acredita permiso ni extracción. |
| PC4 RF-02 / S3 HU-02 / PDF RF-02 | Minimización | Enmascarar casos de prueba y excluir originales; no garantiza anonimato completo. PDF usa hashes de usuarios: diferencia por armonizar. |
| PC4 RF-03 / PDF RF-03 | Preprocesamiento | Preservar contexto y rechazar duplicados antes de separar. |
| PC4 RF-04 / S3 HU-03 / PDF RF-04 | Anotación | Dos evaluadores, adjudicación y kappa; faltan anotaciones reales y preetiquetado. |
| PC4 RF-05 / S3 HU-04 | Modelos | Guardar/cargar artefactos y seleccionar en validación; Transformer real pendiente. |
| PC4 RF-06 y RF-07 / S3 HU-06 | Reportes | Métricas por clase, errores y subgrupos; corpus sintético no estima prevalencia. |
| S3 HU-05 / S5 Clasificación | Inferencia | Texto válido produce categoría; confianza solo cuando disponible. |
| S5 Historial / S3 Sprint 6 | Registro | Guardado opcional y persistencia de texto procesado, modelo y resultado. |
| PC4 RNF-01 / PDF RNF-06 | Reproducibilidad | Semillas, particiones, versiones y hashes; repetición científica independiente pendiente. |
| PC4 RNF-02 y RNF-06 / PDF RNF-02 y RNF-03 | Privacidad | Configuración local y respaldo íntegro; no acredita autenticación o cumplimiento legal. |
| PC4 RNF-03 / PDF RF-04 | Trazabilidad | Registrar corpus, evaluador y decisión; identidad real no autenticada. |
| PC4 RNF-04 / PDF RF-05 | Métricas | Precisión, recall y F1 de tres clases; sin umbral arbitrario de exactitud. |
| PC4 RNF-05 / S5 Seguridad | Revisión humana | Sin sanciones ni eliminación automática. |
| PDF RNF-01, RNF-04 y RNF-05 | Calidad | Latencia, errores, módulos y pruebas documentados; sin máximo de tiempo inventado. |

## Definition of Done

| Criterio | Evidencia | Situación |
| --- | --- | --- |
| Código ejecutable | Suite sin fallos sobre la versión entregada. | Ver resumen de pruebas. |
| Funciones aceptables | Clasificación, Reportes e Historial comprobados. | Evidencia automatizada. |
| Datos protegidos | Pruebas sintéticas y guardado minimizado. | Casos probados; no anonimato universal. |
| Documentación | Plan, ramas, seguridad, uso y límites. | Paquete de esta carpeta. |
| Versionado | Rama y commit identificables. | Ver registro; nube evaluada por separado. |
| Reproducibilidad | Lockfile, comandos, semillas y particiones. | Entorno y ejecución demostrativa. |
| Sin defectos críticos del incremento | No impedir demostración local sintética. | No habilita producción ni datos reales. |
| Revisión y aceptación | Fecha, asistentes y resultado de Review. | Pendiente del equipo/docente. |

No confundir «terminado técnicamente para demostración» con «aceptado por el equipo». No marcar ceremonias o aprobaciones sin evidencia.

# 3 Repositorio y estrategia de ramas

Commit de la entrega local: fc3fdca. Incluye el incremento, las pruebas y la documentación del Sprint 1. La publicación en GitHub no está acreditada.

## Estado

Remoto configurado: https://github.com/cris4890/Capstone-Project-An-lisis-de-Discurso-de-Odio-UPN-

Se comprobó su configuración local. No acredita permisos, privacidad, sincronización ni protecciones de GitHub. El commit de partida es 1b1707f; la rama inicial fue main.

## Flujo propuesto para el equipo y aplicado localmente a esta entrega

main: versión integrada apta para demostrar.

codex/sprint1-entrega: incremento y documentación de esta entrega.

Futuras ramas cortas: codex/s1-<tarea> o codex/correccion-<tema>, con un objetivo por cambio.

No se añade develop: no es necesario para este alcance.

Integrar a main mediante solicitud de integración, pruebas y revisión de otro integrante.

Commits con problema y resultado identificables; prefijos feat, fix, docs o test.

La rama y el commit local se registran en las evidencias. Revisión obligatoria y protección remota son normas por configurar en GitHub, no controles ya acreditados.

## Secuencia

1. Seleccionar tarea y criterio de aceptación.

2. Actualizar base y crear rama de trabajo.

3. Implementar, documentar y ejecutar python -m pytest -q.

4. Revisar diferencias y archivos a incluir; crear commit.

5. Publicar la rama cuando corresponda y abrir solicitud con .github/pull_request_template.md.

6. Adjuntar tarea, pruebas, documentación y límites.

7. Obtener revisión e integrar cuando se cumpla la DoD.

.github/workflows/tests.yml define pruebas en futuras publicaciones y solicitudes. Su existencia no demuestra que GitHub Actions haya ejecutado el flujo.

## Contenido versionable

Código, pruebas sintéticas, documentos, configuración sin secretos y versiones exactas. Excluir entornos, credenciales, bases locales, respaldos, corpus restringidos y ejecuciones sensibles. Los modelos y datos sintéticos históricos ya versionados se conservan; sus modificaciones preexistentes no se incorporan automáticamente a esta entrega.

Antes de publicar, comprobar private/, runs/, .env y .streamlit/secrets.toml. Revisar también archivos ya seguidos: .gitignore no retira datos de la historia. Una credencial expuesta debe revocarse, además de corregir el repositorio.

## Recuperación y aprobación

Corregir con nuevos commits o git revert tras analizar impacto. No usar reset --hard ni sobrescribir trabajo ajeno. Etiquetar una versión final después de la Review, sin presentar etiquetas propuestas como aprobación académica.

El administrador debe confirmar acceso del equipo, visibilidad apropiada, revisión requerida, controles de estado y protección de main. Conservar evidencia cuando se configure.

# 4 Plan de seguridad integral

## Alcance

El plan cubre datos, aplicación e infraestructura del prototipo local. La entrega usa datos sintéticos. No habilita publicación en Internet ni carga de datos reales sin resolver permisos, acceso, conservación y revisión ética. El historial no está cifrado ni aislado por usuario.

## Activos y responsables de seguimiento

| Activo | Clasificación | Responsable según roles S3 | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Código y documentación | Compartible tras revisión | Erick | Git y revisión de cambios. |
| Ejemplos sintéticos | Demostración | Crisdel | Declarar origen y límites. |
| Corpus real y autorización | Restringido | Crisdel | Campos mínimos, acceso limitado y plazo autorizado. |
| Anotaciones e historial | Local restringido | Jeanpierre / Crisdel | No versionar; respaldo controlado; no usarlos como etiquetas sin revisión. |
| Credenciales | Secreto | Titular de cuenta | Fuera del código, capturas y respaldos generales. |
| Incidentes | Gestión restringida | Erick / Sintia | Registrar hechos sin copiar datos personales. |

## Datos

Verificar origen, permiso de entrenamiento, periodo y conservación antes de importar datos reales.

Eliminar campos innecesarios y usar identificadores internos aleatorios. El hash de un archivo demuestra integridad, no anonimato de usuarios.

Enmascarar menciones, enlaces, correos y teléfonos; revisar manualmente nombres y contexto identificable.

Mantener archivos restringidos en private/ y considerar runs/ potencialmente sensible; ambos excluidos de Git.

Separar corpus, anotaciones e inferencias de Historial.

Guardar Historial solo al activar la opción y tras revisar el texto.

## Aplicación

.streamlit/config.toml fija escucha en 127.0.0.1, CORS y protección XSRF habilitados, y carga máxima de 10 MB.

Escuchar localmente reduce exposición de red; no impide acceso de personas o procesos con acceso al equipo.

No hay autenticación multiusuario. Los códigos de anotador no son contraseñas ni acreditan independencia.

Mostrar entradas como texto y utilizar consultas parametrizadas en SQLite.

Cargar únicamente artefactos controlados por el equipo. Los modelos serializados de terceros pueden ser inseguros.

No ejecutar sanciones ni presentar probabilidades sin calibrar como certeza.

## Infraestructura y accesos

Usar una cuenta del sistema operativo controlada, bloquear sesión y mantener actualizaciones. El responsable debe verificar permisos del directorio y evitar sincronizar datos privados con servicios no autorizados. Son procedimientos: no se afirma haber cambiado ACL, cifrado discos o auditado el equipo.

Antes de uso compartido, implementar identidad y autorización por función, revisar cifrado, transporte y auditoría. Cambiar la escucha a 0.0.0.0 no sustituye un despliegue seguro.

## Respaldos y restauración

maintenance.py genera un snapshot SQLite consistente, manifiesto SHA-256 y ZIP. Verifica integridad al restaurar y exige destino nuevo, sin sobrescribir bases existentes. El ZIP no está cifrado; necesita las mismas restricciones que los datos originales.

Procedimiento: respaldar al cerrar sesiones con cambios relevantes y registrar fecha, responsable y hash. Probar restauración antes de entregar. Para pérdida del equipo, disponer una copia adicional en destino institucional autorizado; esa copia externa no se ha configurado ni realizado. Objetivo propuesto: perder como máximo una sesión y recuperar dentro de la siguiente jornada; validar con el equipo.

.\.venv\Scripts\python.exe maintenance.py backup --database private/history.sqlite3 --output private/backups/historial-AAAAMMDD.zip

.\.venv\Scripts\python.exe maintenance.py restore --archive private/backups/historial-AAAAMMDD.zip --database private/restaurado/history.sqlite3

Ejecutar solo si la base existe. Las pruebas usan bases temporales sintéticas; no equivalen a respaldar datos reales. Conservar el original hasta verificar la recuperación.

## Conservación y eliminación

La autorización de datos reales debe fijar fecha límite. Comprobarla antes de cada nuevo uso. El historial sintético puede mantenerse para la Review; la fecha definitiva de eliminación la acordará el equipo porque la entrega académica sigue pendiente.

Al vencer un plazo o recibirse una solicitud válida: identificar corpus, copias y artefactos afectados; detener uso; obtener decisión del responsable; eliminar conforme al protocolo y registrar archivo, fecha y ejecutor sin reproducir contenido. Revisar respaldos. No hay purga automática y no se eliminaron datos del usuario en esta entrega. Sin plazo y responsables definidos no se habilita almacenamiento real.

## Incidentes

1. Registrar detección, activo e impacto sin divulgar contenido.

2. Contener: detener aplicación o uso del artefacto y limitar acceso.

3. Evaluar copias, alcance y credenciales; revocar las expuestas.

4. Corregir y probar regresión o restauración.

5. Comunicar al equipo y responsables institucionales conforme al protocolo aplicable.

6. Cerrar con evidencia y decisión del responsable.

Prioridad crítica: exposición de datos o ejecución no confiable. Alta: corrupción, pérdida o fuga experimental. Media: defectos sin esos impactos. Usar 05_registros.md.

## Criterios y límites

Se verifican minimización, guardado voluntario, persistencia, respaldo íntegro, restauración sin sobrescritura y configuración local. No constituyen auditoría de seguridad ni certificación legal. Autenticación, cifrado, recuperación externa y eliminación aplicada quedan pendientes antes de producción o datos reales.

# 5 Registros de ejecución y control

## Cambios

| ID | Cambio | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | Tres subsistemas, corpus dentro de Reportes y Anotación separada | Aceptación del usuario y código | Aceptado por el usuario; sin validación docente acreditada. |
| C02 | Sprint del 14 al 20 de septiembre de 2026 | Fechas del usuario y hora de Lima | Entrega académica pendiente. |
| C03 | Configuración local y respaldo verificable | Configuración, mantenimiento y pruebas | Implementado para uso local. |
| C04 | Ramas y revisión automática | .github/ y estrategia | Preparado localmente; nube no acreditada. |

## Incidencias y limitaciones

| ID | Descripción | Tratamiento | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| I01 | Pruebas esperaban la navegación anterior | Actualizar a tres subsistemas y ejecutar | Corregido; ver evidencia. |
| I02 | Historial y Anotación separada sin verificación después de una interrupción | Pruebas de guardado, persistencia y acceso separado | Verificado en suite actual. |
| I03 | Reglas confunden menciones neutrales con odio | Mantener aviso y casos funcionales | Limitación abierta; no habilita moderación autónoma. |
| I04 | Corpus autorizado y validación humana ausentes | Preparar acceso y conservar modo sintético | Dependencia externa. |
| I05 | Fecha académica y ceremonias sin evidencia | Campos pendientes para completar con hechos | Pendiente del equipo. |
| I06 | Autenticación, conservación real y recuperación externa pendientes | Restringir demostración a local/sintética | Pendiente antes de producción. |

## Corrección detectada durante la verificación

I07: la primera prueba de respaldo encontró que una conexión SQLite quedaba abierta y bloqueaba la limpieza temporal en Windows. Se corrigió el cierre explícito de conexiones en mantenimiento, anotación e historial. La suite se repitió después del cambio; el resultado final y su hora quedan en las evidencias.

## Evidencia técnica

Consultar evidencias/pruebas.xml, evidencias/resumen_pruebas.json y evidencias/repositorio.json. Sus tiempos son duración de verificaciones, no horas trabajadas por estudiantes.

## Formularios pendientes

### Planning

Fecha y asistentes: pendiente. Capacidad y horas comprometidas: pendiente. Ratificación del Sprint Goal y tareas S1-01 a S1-10: pendiente.

### Seguimiento

### Pendiente

Integrante: Pendiente

Tarea: Pendiente

Resultado o bloqueo: Pendiente

Siguiente acción: Pendiente

Horas reales: No registradas

### Review

Fecha, asistentes y commit demostrado: por completar. Criterios aceptados/rechazados y observaciones del equipo/docente: pendientes. Entrega académica: pendiente.

### Retrospectiva

Qué funcionó, qué mejorar y acción con responsable y fecha: completar con valoración real del equipo. No dar por realizadas reuniones o aprobaciones para completar formalmente este archivo.

# 6 Demostración del incremento funcional

## Preparación

Abrir terminal en la raíz del proyecto. Usar Python 3.13 y las versiones verificadas.

python -m venv .venv

.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.lock.txt

.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q

.\.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app.py

Abrir http://127.0.0.1:8501 en el equipo. Para generar reportes en una instalación nueva:

.\.venv\Scripts\python.exe train_models.py

Se genera una ejecución nueva con datos sintéticos para reglas, regresión logística y SVM. No descarga ni entrena Transformer sin la opción explícita correspondiente.

## Secuencia

1. Comprobar las únicas tres secciones: Clasificación, Reportes e Historial.

2. En Clasificación y Demostración de reglas, ingresar «Hola, gracias por ayudar». Se espera Neutro, latencia y texto procesado.

3. Mantener Guardar en Historial desactivado y comprobar que la consulta no fue conservada.

4. Clasificar «Gracias u/ejemplo» activando Guardar en Historial.

5. En Historial, encontrar «Gracias [USER]», fecha UTC, categoría y modelo. Probar filtro y búsqueda.

6. En Reportes, revisar Evaluación de modelos y Exploración del corpus. Seleccionar una ejecución completa para las métricas. Explicar la advertencia cuando no incluye Transformer.

7. Declarar que el corpus es sintético y que sus proporciones no representan Reddit.

8. Mostrar «Apoyo a los inmigrantes» como limitación de reglas, no como acierto.

9. Para Anotación, abrir la herramienta auxiliar por separado, sin cuarta sección principal:

.\.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run annotation_app.py --server.address 127.0.0.1 --server.port 8502

## Evidencia manual del equipo

Conservar capturas sintéticas, commit demostrado, pruebas y observaciones de Review. Evitar datos personales o cuentas privadas en capturas. Recargar la aplicación para mostrar persistencia del historial guardado.

No afirmar permiso de Reddit, entrenamiento final de XLM-RoBERTa, kappa humano, precisión científica, seguridad multiusuario o aprobación del docente: requieren evidencia adicional.

# 7 Preparación del acceso a datos

Entregable S1-05: preparar procedimiento y solicitud. Esta entrega no envió solicitudes ni obtuvo permisos.

| Campo | Información a preparar |
| --- | --- |
| Solicitante | Integrantes, institución y contacto institucional verificado. |
| Finalidad | Investigación académica y apoyo a revisión humana. |
| Comunidades | r/Millennials y r/GenZ, sin atribuir edades reales. |
| Periodo | Fechas concretas dentro de 2025–2026, sujetas a autorización. |
| Operaciones | Obtención, conservación, anotación, entrenamiento, evaluación y difusión permitida. |
| Campos | Texto, comunidad, fecha, tipo, idioma y contexto mínimo. |
| Conservación | Fecha límite, ubicación autorizada, responsables y eliminación. |
| Difusión | Código, métricas y ejemplos modificados; sin datos restringidos. |
| Evidencia | Respuesta de autorización o licencia aplicable y condiciones verificadas. |

## Procedimiento

1. Identificar con proveedor e institución el mecanismo autorizado.

2. Preparar solicitud para revisión del equipo; tener PRAW o credenciales no acredita permiso.

3. Registrar respuesta y alcance antes de obtener datos.

4. Completar ../procedencia.example.json con hechos y evidencia real.

5. Comprobar entrenamiento permitido, periodo, conservación y campos.

6. Ejecutar piloto únicamente bajo el mecanismo concedido.

7. Preparar y revisar corpus antes de anotar.

Si no se obtiene permiso, proponer corpus con licencia compatible y revisar delimitación. No presentar los ejemplos sintéticos como investigación sobre datos reales. La validación del manifiesto no concede derechos ni constituye revisión jurídica.

# 8 Verificación y resultados

Resultado: 23 pruebas, 0 fallos y 0 errores. Tiempo de suite: 18.352 segundos. No representa horas de trabajo del equipo.

## Evidencia

evidencias/pruebas.xml: resultado automatizado.

evidencias/resumen_pruebas.json: resumen y hora de verificación.

evidencias/experimento_sintetico.json: metadatos y métricas sin textos del corpus.

evidencias/repositorio.json: rama y estado local de referencia.

## Funciones verificadas

Navegación de tres subsistemas, guardado voluntario, minimización y persistencia del Historial, herramienta de anotación separada, métricas y reportes de una ejecución guardada, particiones por hilo, reglas de anotación, carga de artefactos, respaldo/restauración y configuración local.

La prueba de Transformer entrena una arquitectura diminuta inicializada localmente. No acredita ajuste fino ni calidad de XLM-RoBERTa sobre datos reales.

## Ejecución demostrativa

Corpus sintético de 72 registros. Particiones: {'train': 50, 'validation': 11, 'test': 11}. Selección mediante validation_macro_f1. Transformer incluido: no.

| Modelo | Macro-F1 de validación | Macro-F1 de prueba |
| --- | --- | --- |
| Línea base de reglas | 1.0000 | 1.0000 |
| TF-IDF + LogisticRegression | 0.6190 | 0.9153 |
| TF-IDF + LinearSVC | 0.6190 | 0.9153 |

Los resultados describen esta muestra sintética pequeña. No permiten estimar prevalencia, superioridad general ni desempeño real en Reddit. Las pruebas funcionales conservan fallos conocidos de las reglas.

## Cierre

Incremento técnicamente verificado para demostración local. Review, aprobación del equipo/docente y entrega académica continúan pendientes. Publicación en GitHub y controles remotos no se acreditan mediante pruebas locales.

## Documentos de referencia y evidencias

PC4.docx

MATERIAL DE TRABAJO S3 (1).docx

MATERIAL DE TRABAJO S5.docx

Plan+de+Gestion+del+Proyecto.pdf

Documentación local docs/sprint1 y evidencias de la versión fc3fdca

Los documentos de referencia sustentan requisitos y planificación. Las evidencias locales acreditan el alcance técnico indicado; los registros pendientes requieren información real del equipo.